PROPUESTA DE PROYECTO DE SOFTWARE

OfferTrack M82

Plataforma Inteligente de Búsqueda de Empleo

Asistida por Inteligencia Artificial con Arquitectura Provider-Agnostic

| Versión: | 1.1 — Arquitectura Actualizada |
| --- | --- |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Clasificación: | Proyecto Personal — Confidencial |
| Stack principal: | Go · Node.js · Qdrant · AIProvider |

# 1. Resumen Ejecutivo

OfferTrack M82 es una plataforma de software personal que automatiza y potencia el proceso de búsqueda de empleo mediante inteligencia artificial. El sistema integra un motor de recolección de vacantes, un analizador de compatibilidad con perfil de usuario, un adaptador inteligente de currículum y una interfaz de terminal robusta en Go, todos orquestados a través de una arquitectura provider-agnostic que permite cambiar de proveedor de IA sin modificar una sola línea de código de negocio.

La innovación central de esta versión es la interfaz AIProvider: un contrato formal en Go que desacopla completamente el núcleo del sistema de cualquier API de inteligencia artificial específica. Esto permite arrancar con proveedores gratuitos como Gemini o Groq durante el desarrollo, y migrar a Claude o cualquier otro modelo con un cambio de configuración.

OfferTrack M82 no reemplaza al candidato: lo potencia, eliminando el trabajo repetitivo de revisar portales, comparar vacantes y adaptar candidaturas de forma manual.

# 2. Objetivo General

Desarrollar una plataforma de búsqueda de empleo asistida por inteligencia artificial que permita al usuario recopilar, analizar, filtrar y priorizar vacantes de manera automatizada, adaptando dinámicamente su perfil profesional a cada oportunidad relevante, con el fin de maximizar las probabilidades de éxito en cada candidatura — sin depender de un proveedor de IA específico.

# 3. Objetivos Específicos

- Construir una interfaz de terminal en Go (CLI + TUI) que centralice la operación del sistema, con soporte a comandos como search, analyze, adapt-cv, list y config.

- Implementar la interfaz AIProvider como contrato formal que abstrae completamente cualquier proveedor de IA — Claude, Gemini, Groq u OpenRouter — sin que el núcleo conozca el proveedor activo.

- Desarrollar un módulo de recolección de vacantes en Node.js capaz de extraer ofertas de múltiples portales con filtros configurables por área, puesto, salario, modalidad y ubicación.

- Crear un motor de análisis inteligente que evalúe compatibilidad, detecte brechas de habilidades, estime compensación y genere recomendaciones accionables por vacante.

- Implementar un módulo de adaptación automática de CV que reescriba el perfil base del usuario orientado a cada vacante, preservando integridad profesional.

- Mantener Qdrant como única base de datos — vectores semánticos y payload estructurado en el mismo motor — con embeddings locales vía fastembed sin dependencia de APIs externas.

# 4. Arquitectura Técnica

OfferTrack M82 adopta una arquitectura modular de dos servicios independientes comunicados vía HTTP local, con una única base de datos vectorial y una capa de abstracción de IA que es el eje central del diseño.

## 4.1 Stack Tecnológico Completo

| Capa / Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Go 1.24.2 | 1.24.2 | Orquestador principal. Binario único, rendimiento nativo, cliente gRPC oficial para Qdrant. |
| Cobra | v1.9.1 | Framework CLI — gestión de comandos, flags y subcomandos. |
| Bubble Tea | v1.3.4 | TUI interactiva — vistas navegables en terminal. |
| Lip Gloss | v1.1.0 | Estilos y temas visuales para la TUI. |
| go-client Qdrant | v1.14.0 | Cliente gRPC oficial del equipo Qdrant para Go. |
| Viper | v1.20.0 | Gestión de configuración YAML + variables de entorno. |
| Node.js | 22 LTS | Runtime del scraper — ecosistema más maduro para web scraping. |
| TypeScript | 5.8.x | Tipado estático en el scraper — previene errores en runtime. |
| Playwright | 1.51.x | Scraping de portales con JavaScript dinámico (OCC, Indeed). |
| Cheerio | 1.0.0 | Parsing HTML estático — rápido y sin overhead de browser. |
| fastembed (npm) | 1.14.x | Embeddings locales en Node.js — sin API externa, sin costo. |
| Qdrant | v1.16.0 | Única base de datos — vectores + payload estructurado en Docker. |
| Modelo embedding | bge-small-en-v1.5 | 384 dimensiones — equilibrio velocidad/precisión para texto de vacantes. |
| Pandoc | 3.6.x | Exportación MD → PDF / DOCX — sin dependencias adicionales. |
| Docker | Latest | Contenerización de Qdrant y scraper para entorno reproducible. |

## 4.2 La Interfaz AIProvider — Núcleo del Diseño

La decisión arquitectónica más importante de OfferTrack M82 es la interfaz AIProvider. Define un contrato formal con tres operaciones: Analyze (evalúa vacante vs. perfil), AdaptCV (reescribe el CV base) y Summarize (condensa texto largo). El núcleo Go solo interactúa con esta interfaz — nunca con proveedores concretos.

| CONTRATO | AIProvider { Analyze(prompt) → AnalysisResult ¦ AdaptCV(job, cv) → AdaptResult ¦ Summarize(text) → string ¦ Name() → string } |
| --- | --- |

Una factory en Go lee el proveedor activo desde config.yaml y construye la implementación correspondiente. Cambiar de Claude a Gemini requiere modificar una sola línea en el archivo de configuración — sin recompilar, sin tocar lógica de negocio.

## 4.3 Proveedores de IA Soportados

| Proveedor | Modelo recomendado | Costo | Caso de uso ideal |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude | claude-sonnet-4-5 | Pago por uso | Análisis profundo y adaptación de CV — calidad máxima |
| Gemini | gemini-2.0-flash | Tier gratuito | Desarrollo y MVP — calidad sólida sin costo |
| Groq | llama-3.3-70b | Tier gratuito | Filtrado inicial rápido de vacantes — ultra velocidad |
| OpenRouter | Configurable | Gratis / Pago | Experimentación con múltiples modelos |

## 4.4 Diagrama de Flujo General

| FLUJO | CLI Go (Orquestador) → Scraper Node.js (HTTP local) → fastembed (embeddings) → Qdrant v1.16 (vectores + payload) → AIProvider (interfaz) → [Claude ¦ Gemini ¦ Groq] → Pandoc (exportación PDF/DOCX) |
| --- | --- |

El usuario interactúa exclusivamente con la CLI en Go. Este componente actúa como orquestador único: invoca el scraper vía HTTP, genera embeddings a través del servicio Node.js, almacena y consulta Qdrant, delega el análisis a la interfaz AIProvider y exporta resultados finales con Pandoc.

# 5. Módulos del Sistema

| # | Módulo | Descripción | Stack | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | CLI Core | Interfaz de terminal, configuración global, enrutamiento de comandos y TUI interactiva | Go, Cobra, Bubble Tea | ✓ MVP |
| M2 | AIProvider | Interfaz de abstracción de IA con factory pattern. Implementaciones: Claude, Gemini, Groq, OpenRouter | Go, HTTP | ✓ MVP |
| M3 | Recolector de Vacantes | Scraping multiportal con deduplicación, normalización y generación de embeddings locales | Node.js, Playwright | ✓ MVP |
| M4 | Analizador IA | Evaluación de compatibilidad vacante-perfil con scoring, brechas y recomendación final | Go + AIProvider | ✓ MVP |
| M5 | Adaptador de CV | Reescritura del CV base orientada a vacante específica, preservando coherencia profesional | Go + AIProvider | ✓ MVP |
| M6 | Almacenamiento Qdrant | Colecciones: jobs, perfil, cv_versions, memoria de contexto — vector + payload unificados | Qdrant v1.16 | ✓ MVP |
| M7 | Postulación Asistida | Evaluación de conveniencia y flujo semiautomático con confirmación explícita del usuario | Go, Playwright | Fase 2 |
| M8 | Dashboard Web | Visualización del pipeline de postulaciones, estadísticas y estado de candidaturas | Next.js, Tailwind | Fase 2 |
| M9 | Notificaciones | Alertas por nuevas vacantes prioritarias vía correo o Telegram | Go, SMTP/Bot API | Fase 3 |

# 6. Descripción Detallada de Módulos

## M1 — CLI Core

Desarrollada en Go con Cobra (gestión de comandos) y Bubble Tea (TUI interactiva). Punto de entrada único del sistema. Gestiona la configuración global del usuario, invoca servicios correspondientes y presenta resultados con formato enriquecido en terminal.

Comandos principales:

- offertrack search — Lanza búsqueda de vacantes con parámetros configurados

- offertrack analyze <id> — Analiza vacante específica contra perfil del usuario

- offertrack adapt-cv <id> — Genera CV adaptado para la vacante seleccionada

- offertrack list — Muestra historial de vacantes con su estado y score

- offertrack config — Gestiona perfil, preferencias y proveedor de IA activo

- offertrack config set-provider <nombre> — Cambia proveedor sin recompilar

## M2 — AIProvider (Arquitectura Provider-Agnostic)

El módulo más crítico del sistema. Define la interfaz Go que todos los proveedores implementan y una factory que construye el proveedor correcto según config.yaml. El núcleo nunca importa un proveedor concreto — solo la interfaz.

Estructura de la interfaz:

- Analyze(ctx, AnalysisRequest) → AnalysisResult — evaluación completa de vacante

- AdaptCV(ctx, AdaptRequest) → AdaptResult — reescritura inteligente del CV

- Summarize(ctx, text) → string — condensación de texto largo

- Name() → string — identificador del proveedor activo para logs y UI

## M3 — Recolector de Vacantes

Microservicio en Node.js + TypeScript que expone una API REST local. Utiliza Playwright para portales con JavaScript dinámico y Cheerio para HTML estático. Incluye rotación de User-Agent, delays aleatorios y manejo de errores por portal. Genera embeddings localmente con fastembed antes de entregar los datos al orquestador Go.

Portales MVP: OCC Mundial, Computrabajo, Indeed México. Fase 2: LinkedIn Jobs, Glassdoor, Bumerán.

## M4 — Analizador IA

Construye prompts estructurados combinando la descripción de la vacante y el perfil del usuario, los envía a través de la interfaz AIProvider y parsea la respuesta JSON. El análisis cubre:

- Porcentaje de compatibilidad general (0–100%)

- Requisitos cumplidos vs. requisitos faltantes

- Brecha de habilidades con recomendaciones de mejora

- Estimación salarial comparativa con el mercado

- Ventajas y desventajas de la posición

- Recomendación final: postular / considerar / descartar

## M5 — Adaptador de CV

Recibe el CV base en formato Markdown estructurado y la descripción de una vacante. Genera un prompt detallado que instruye al proveedor de IA activo a reescribir el CV maximizando relevancia para esa oferta específica.

Restricciones de integridad:

- No se inventan experiencias ni habilidades inexistentes

- Toda la información debe estar respaldada en el CV base

- Se preserva la línea de tiempo laboral y coherencia narrativa

- Exportación automática en Markdown, PDF y DOCX vía Pandoc

## M7 — Postulación Asistida (Fase 2)

| ⚠ DISEÑO DELIBERADO | La postulación implementa un flujo asistido con confirmación explícita del usuario, no automatización total. El sistema prepara y verifica; el usuario decide el envío final. |
| --- | --- |

Justificación: los portales de empleo prohíben en sus Términos de Servicio la automatización de postulaciones. Un envío no supervisado puede dañar la reputación del candidato. La revisión humana previa añade criterio que la IA no puede reemplazar completamente.

# 7. Estructura del Repositorio

El proyecto se organiza como monorepo con dos módulos independientes: core (Go) y scraper (Node.js), más infraestructura compartida en docker/ y config/.

| RAÍZ | offertrack-m82/ │ core/ (Go) │ scraper/ (Node.js) │ docker/ (Dockerfiles + Qdrant config) │ config/ (app.yaml, providers.yaml) │ scripts/ (setup.sh, seed-profile.sh) │ cv/ (base y adaptados) │ exports/ │ docker-compose.yml |
| --- | --- |

# 8. Alcance del MVP (Versión 1.0)

El MVP prioriza los módulos M1 a M6: CLI funcional, abstracción AIProvider completa, scraper con al menos dos portales, análisis de compatibilidad, adaptación de CV y almacenamiento en Qdrant.

| META MVP | El usuario ejecuta una búsqueda desde terminal, ve análisis de compatibilidad de cada oferta y genera un CV adaptado — todo en menos de 5 minutos, con el proveedor de IA que prefiera. |
| --- | --- |

Criterios de aceptación del MVP:

- CLI responde a los comandos básicos: search, analyze, adapt-cv, list, config

- AIProvider implementado para Gemini (gratuito) y Claude (pago) como mínimo

- Scraper extrae vacantes de OCC Mundial y Computrabajo

- Embeddings generados localmente con fastembed sin API externa

- Qdrant almacena vectores y payload estructurado de cada vacante

- Analizador produce reporte de compatibilidad con score y recomendación

- Adaptador genera CV en Markdown con cambios visibles respecto al original

- Exportación a PDF y DOCX vía Pandoc funcionando

- Tiempo de análisis completo inferior a 30 segundos

Funcionalidades excluidas del MVP:

- Postulación automatizada o asistida

- Dashboard web

- Notificaciones

- Soporte LinkedIn Jobs y Glassdoor

- Comparativa salarial con datos de mercado en tiempo real

# 9. Riesgos del Proyecto

| Riesgo | Categoría | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloqueo de portales por scraping | Técnico | Medio | Rotación de User-Agent, delays aleatorios, Playwright con perfil real. Evaluar APIs oficiales si existen. |
| Cambios en HTML de los portales | Técnico | Medio | Selectores desacoplados por portal. Tests de integración periódicos. Fácil actualización. |
| Costo de APIs de IA | Económico | Bajo | Arrancar con Gemini gratuito. Cachear análisis realizados. Límite mensual configurable. |
| Violación de ToS de portales | Legal | Alto | Postulación siempre manual con confirmación. Uso moderado del scraping. Revisar ToS de cada portal. |
| Privacidad del CV del usuario | Legal | Alto | Todos los datos se almacenan localmente. Ningún dato personal se envía externamente salvo al proveedor IA bajo su política. |
| Calidad variable según proveedor IA | Técnico | Medio | Sistema de versionado de prompts. Tests con vacantes reales. La interfaz AIProvider permite cambiar si la calidad no es suficiente. |
| Compatibilidad entre versiones Qdrant | Técnico | Medio | Fijado en v1.16.x. Upgrade uno en uno — v1.17 elimina RocksDB, requiere migración incremental. |
| Dependencia de proveedor IA | Estratégico | Bajo | Resuelto por diseño. La interfaz AIProvider permite migración instantánea entre proveedores sin cambios de código. |

# 10. Hoja de Ruta de Desarrollo

| Fase | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | 4–6 semanas | CLI Go funcional, interfaz AIProvider con Gemini + Claude, scraper OCC + Computrabajo, análisis IA, adaptación CV, Qdrant con embeddings locales |
| Fase 2 — Expansión | 3–4 semanas | LinkedIn + Glassdoor, postulación asistida, dashboard web Next.js, análisis salarial comparativo, soporte Groq para filtrado rápido |
| Fase 3 — Automatización | 2–3 semanas | Notificaciones inteligentes, perfil dinámico auto-actualizable, estadísticas avanzadas, soporte OpenRouter para experimentación de modelos |

# 11. Entorno de Desarrollo

## Herramientas requeridas

| Herramienta | Versión | Instalación |
| --- | --- | --- |
| Go | 1.24.2 | https://go.dev/dl/ |
| Node.js | 22 LTS | https://nodejs.org o nvm install 22 |
| Docker Desktop | Latest | https://www.docker.com/products/docker-desktop/ |
| Pandoc | 3.6.x | https://pandoc.org/installing.html |
| VS Code | Latest | https://code.visualstudio.com/ (recomendado) |

## Inicio rápido — un solo comando

| SETUP | git clone <repo> && cd offertrack-m82 && ./scripts/setup.sh |
| --- | --- |

El script setup.sh verifica dependencias del sistema, instala módulos Go y Node.js, descarga browsers Playwright, crea directorios, levanta Qdrant en Docker y valida que todo esté listo para desarrollar.

# 12. Conclusión

OfferTrack M82 representa una solución técnicamente sólida a un problema real: la ineficiencia del proceso tradicional de búsqueda de empleo. La combinación de Go como orquestador de alto rendimiento, Node.js para recolección de datos, Qdrant como base de datos unificada y la interfaz AIProvider como núcleo de la arquitectura conforma un sistema modular, escalable y listo para producción desde el día uno.

La decisión de desacoplar completamente el sistema de cualquier proveedor de IA específico no es solo una ventaja técnica — es una decisión estratégica que garantiza la longevidad del proyecto independientemente de cómo evolucione el mercado de modelos de lenguaje. Arrancar con Gemini gratuito y migrar a Claude con un cambio de configuración es el tipo de flexibilidad que diferencia una arquitectura bien pensada de una solución frágil.

El enfoque modular permite entregas incrementales con valor real desde la primera fase. Este documento establece la base técnica y conceptual del proyecto.

| SIGUIENTE PASO | Configurar repositorio Git como monorepo, implementar la interfaz AIProvider con Gemini como primer proveedor, levantar Qdrant en Docker y ejecutar el primer análisis end-to-end desde la CLI. |
| --- | --- |